15（月）【合同定例会】練習場LINEミニアプリ要件定義&開発-20260105_153235-会議の録音

2026年1月5日, 午前6:32

38 分 17 秒

Yosuke Okada 文字起こしを開始しました

高垣 龍平   0:03
では、えっと、先ほどコメントとかも追加されていただいたと思うんですけども、ちょっとこちらも後ほど確認させていただきます。えっと、いつも通りスケジュール確認を進めさせていただいて。えっと、前回のトゥトゥ、ちょっともうあの年末だったんで、忘れちゃってるところもあるかもしれないんですけれども、こちら確認させて。

Yosuke Okada   0:10
はい。
うん。

高垣 龍平   0:23
いただいて、はい。で、残りのあの残課題等々を確認できればと思います。
はい。

Yosuke Okada   0:29
はい。

高垣 龍平   0:30
で、そうですね。えっと、一旦前回のえ、今日月曜日なので、えっと、進捗の共有の方からですね。えっと、ちょっと年末挟んだってところもあって、あの、めちゃくちゃ大きい進歩があったってわけじゃないんですけれども、一旦今回七ポイントっていうところで開発進めさせていただいてます。
ね、具体的には、あの会員登録のところと、あの練習場の詳細のページのところを進めてさせていただいてて、まあ、そこのあの会員登録の、あのUIの作成とかも、まあちょっとあのバリレーションとかもあるんで、時間かかりつつやらせていただいて。
今、進めさせていただいております。
はい。えっと、前回トゥードゥーの確認になるんですが。えっと、まずは練習場、マスターのCSVのあの絡みの定義について。えっと、事業三番がこちらの持ち帰りになってたかなと思うんですけれども、こちら進捗いかがですかね。

Yosuke Okada   1:08
はい。
はい。えっと、ちょっとこちらの。
確定まではまだ行ってないんですけど、一旦あのミニアプリ用に新規でマスターファイルというか、マスターを用意して、gdoの方で、そのファイルで基本的には管理していくっていう、ちょっと前段のところは。ああ、その認識でgdoはおりますで。

高垣 龍平   1:32
はい。
はい。

Yosuke Okada   1:50
ちょっとそのファイルの中身については少しもう少し検討が必要かなと思っているので、ちょっとdwhの担当と今そこのすり合わせを進めているところです。

高垣 龍平   1:56
はい。
はい、承知しました。一旦。えっと、多分以前にお送りしたこっちかな、ドキュメントで作ったマスター項目みたいなところがあるんですけれども、まあ、あのアプリでえっと。

Yosuke Okada   2:13
はい。

高垣 龍平   2:17
まあ、機能として持っておくためにはこれぐらいでいいのかなと思ったんですけども。そのデータウェアハウス周りとの連携とかも絡めると、もうちょっと吟味、御社の方で吟味していかないといけないっていうだ、そういったイメージですかね。

Yosuke Okada   2:29
そうですね。基本的には。まあこの項目でえっと、概ね問題はないかなとは思ってるんですけど、ちょっと確認しているポイントが。あの、まあ、ゆくゆくはこの練習場コードええ、モニットさん側が持っている練習場。

高垣 龍平   2:37
はい。

Yosuke Okada   2:46
コードファシリティコードと、まあGDOが持つ練習場IDっていうものがあるんですけど、まあそこの突合をどうして行くかっていうところと、まあその更新の。

高垣 龍平   2:47
はい。
はい。

Yosuke Okada   3:01
更新とかをする際の管理をどうしていくかみたいなところをちょっと。DWHの担当とはあの話ししているんですが、カラムとか項目自体は基本的にはあの。

高垣 龍平   3:05
はい。
はい。

Yosuke Okada   3:13
この内容で大丈夫かなとは思ってます。

高垣 龍平   3:16
はい、わかりました。じゃあ、あの、そこ、あの、確定次第。はい。ご協議いただけるとありがたいです。

Yosuke Okada   3:21
はい。

高垣 龍平   3:24
はい。ありがとうございます。
で、えっと、こちらもですね。チェックインチェックアウトのCSVカラムというところで、これはチェックインチェックアウトのCSVカラムというより、おそらくあれですね。ログの話ですね。えっと、あ、これか。
こちらのログとして、ええ。何を
CSV。
データ仕様書。あ、こっちですね。
うん。
はい、こちらも、ええと、項目の確認だけちょっとお願いしたいなというところで、御社に。はい、お持ち帰りいただいたところなんですけれども、ここの6.5点を絡むとして想定してますと。

Yosuke Okada   4:16
はい。

高垣 龍平   4:19
で、これがあれですね。今、あの、こちらもデータウェアハウスのチームと、まあ協議しているという認識でやってますかね。

Yosuke Okada   4:26
はい。すみません。ちょっとこれも今確認してもらっているところなので、回答もらい次第、共有させていただきます。

高垣 龍平   4:32
はい。ありがとうございます。
はい。えっと、セキュリティ診断の詳細というところで、えっと、情報共有を。おそらくこのコメントでいただいている内容なのかなと思いつつ、はい、こちらちょっとお伺いしてもいいですか

Yosuke Okada   4:49
はい。
ちょっと数がいろいろあるんですけど。えっと、基本的にはあのどどのくらいまで、このセキュリティ診断に対してクラスメイトさんにご協力いただけるかっていうところがちょっとポイントになってまして。で、まあ詳しい内容。

高垣 龍平   4:55
はい。
はい。

Yosuke Okada   5:09
ええ。と。
こう記載しているのが、この先ほど更新させていただいたこのあたりで、えっと、どうでしょう。なんかあの環境の構築とか診断用にアプリの変更の実施とかって、どのあたりまでご対応とか可能かどうか。

高垣 龍平   5:16
はい。
はい。
ええ。と。

Yosuke Okada   5:30
ちょっとお聞きしたいんですけど。はい。

高垣 龍平   5:33
そうです。まず上のえっと環境こうんと診断環境の構築が必要かというところなんですが。えっと、基本的にはまあ、あの、まだ本番前のリリース前のアプリなので、そのまま本、あの、特にエンドユーザーがいない状態なので、そのまま本番環境を。
使っちゃってもいいんじゃないかなと思ってたんですけども。ええ、こちら認識共有はあってますかね。
それ以外の環境であったほうがいいみたいな。そういった話も。
セキュリティーのそのどういうサービス、ちょっと使うかもまだわかってないんですけれども、それによって変わってくるのかなともちょっと思ってました。

Yosuke Okada   6:15
そうですね。その本番環境で。
ちょっと僕もあんまり詳しくなくてわかんないんですけども。問題ないのであれば大丈夫かなと思うんですけど、ちょっとそこが。

高垣 龍平   6:21
はい。
はい。
はい。
そうですね。まあ、今のところは問題ないかなと思ってたんですが。西田さん、このあたりとか。
本番環境を想定してたんですけど。自分は同じですかね。

西田 将幸   6:42
はい。
そうですね。本番環境、今使われてないので、あの、使っていただくっていうのもありかなと思いますし。まあ、データのクリアとかが結構難しいとか、そういうことがあるのであれば、まあ、あの、その専用の環境を作るっていうのは、ええ選択としてあるかなとは思います。
が、今回、本番環境で。
問題ないかなと思います。

高垣 龍平   7:04
はい、そうですね。いったん本番環境でやるという。はいところで進めさせていただきたいんですが、大丈夫ですかね

Yosuke Okada   7:15
承知しました。ちょっとそれで確認取ります。ありがとうございます。

高垣 龍平   7:19
はい。
お願いします。
あとは。

日吉 杏太   7:23
あ、本番環境でやるときにあれですよね、そのオニートさん側との。えっと、あ、ここかあ、オニートさんへの通信社団みたいなとこありますけど、そこら辺をやっておいて、本番環境だとしても、そこがオニートさん側に行かないようにするとか。

Yosuke Okada   7:37
うんうん。うん。

日吉 杏太   7:39
そういうところを考慮しつつってなると思うんですけど。そういうのちゃんとやっておけば本番環境で問題ないのかなと。

高垣 龍平   7:44
うんうん。うん。
そうですね。

Yosuke Okada   7:47
承知しました。

高垣 龍平   7:48
むしろ本番かなんか、環境がごちゃごちゃになるように、本番環境でちゃんと動作するセキュリティ問題ないかっていうのも結構重要な観点かなと思いますし。あのニット様にさい、あの一番最初にお伺いした時に、あの開発環境と本番環境しかないみたいな話が。

日吉 杏太   7:55
うん。うん。

高垣 龍平   8:04
で、そこのなんかマッピング。うちの開発環境からオニットさんの開発環境、うちの本番環境からオニットさんの本番環境みたいな、あのマッピングする想定で、まあ違う環境を作ると、まあそのマッピングがずれてくるんで、なんか開発しながら修正するときにちょっとなんか手間かかったりするのかなと思いつつ、まあ一旦本番環境で。
はい。進めさせていただきたいと思います。

Yosuke Okada   8:27
承知しました。

Hajime Minowa   8:28
すみません、今の話でいいですかもう1回、あの確認の意味も含めてなんですけど、モニットさん側って本番と開発環境だと言った時に、我々再度、今回あのクラスベストさんのお願いしてる環境は本番イコールという形で。

Yosuke Okada   8:30
おかしい。

高垣 龍平   8:34
はい。
はい。

Hajime Minowa   8:44
が、もう。
いや、脊髄診断を受けますと言った時に。とはいえ、テストした時にオニットさん側は検証開発環境につながっている状態なんですよね。

高垣 龍平   8:49
はい。

Yosuke Okada   8:51
はい。

Hajime Minowa   8:56
スタート段階。彼らは今本番環境で言ってるのは多分本稼働してるはずなので、繋がってないと思う。繋がせてやることはないのかなと思ってはいるので。

高垣 龍平   8:57
あ。あ。
確かに。

Hajime Minowa   9:06
なので、ちょっと分けて考えたいなと思ってるのは、あくまでも今回我々が作ろうとしているサービスの本番環境上で、今作ってるものはユーザーいないから、セキュリティ診断できるよねは全然オッケーだと思うんですけども。

高垣 龍平   9:18
はいはい。

Hajime Minowa   9:20
本番環境にリリースするときに、まあ先ほど出てたようなデータをクリアするとか。あと、オリットさん側の本番環境につなぎあわ先を変えた上で、最終的な受け入れテストをするみたいなところは。

高垣 龍平   9:35
うん。うん。

Hajime Minowa   9:35
こう、少しちょっと分けて考えないといけないかなと思ってはおるので。はい。なので、その上で、今回のお話で言うと、まあそれはやって、まあやる前提で整理はしつつも、オニットさん側への通信社団とかまではお願いをしたいですと。

高垣 龍平   9:39
はい。
はい。

Hajime Minowa   9:50
セキュリティ診断でものすごい大量のリクエストとか投げるので、それが全部飛ぶってなると体側にも負荷がかかってしまったりするので、そこだけ。まあ今回ご協力いただきたいなと思ってますと。

高垣 龍平   9:56
うんうん。うんうん。
ああ、理解しました。はい。

西田 将幸   10:03
その今回で言いますと、オニット様からその例えばQRコードに埋め込むためのデータを取ってくるみたいなところがあるかなと思うんですけれども、ここら辺とかもはもうあの脆弱性診断から外すみたいなイメージでしょうかね。

日吉 杏太   10:03
うん。うん。

高垣 龍平   10:03
そうです。

Hajime Minowa   10:08
はい。
はいはい。
ああ、そうですね。おっしゃる通りです。外します。あくまでも我々としては、我々がお預かりする個人情報っていうところを。ええ、はい。あの、我々側のエーピーアイを叩いきに来るってことに関しては、エーピーアイだけを内側で叩くだけにするので。

西田 将幸   10:20
あ、承知いたしました。はい。
ああ、なるほどですね。はい。

Hajime Minowa   10:33
外部から叩かれたら、何が起こるとかってことは特にせず。

西田 将幸   10:34
あ。
はい。はい、はい。

Hajime Minowa   10:38
我々のAPI自体にJR性があるのかないのかって評価だけをするので。

高垣 龍平   10:41
あの。

西田 将幸   10:43
あ、なるほどですね。承知いたしました。はい。

Hajime Minowa   10:44
はい。そこに対しても、ものすごい負荷をかけたりするテストはするので。

高垣 龍平   10:49
はい。

西田 将幸   10:49
なるほどですね。はい。

Hajime Minowa   10:50
はい。

西田 将幸   10:52
承知いたしました。

高垣 龍平   10:52
いや、あるラインミニアプリ単体でのテストってことですよね。ですけれど。

Hajime Minowa   10:56
おっしゃる通りです。はい。なので、ラインミニアプリ上に外部からAPIをコールされますよっていうんだったら、そこに対して脆弱性とか全然何かこういうリクエスト出したらこれが相手に当たっちゃうよとかっていうのは我々の中だけでテストできるので。

高垣 龍平   11:12
なるほど。承知しましたね。

Hajime Minowa   11:13
はい。

日吉 杏太   11:14
どうしようか。
はい。

高垣 龍平   11:18
本番環境そっか。練習場の本番環境とつながっちゃってたら、そっちにセキュリティ。その負荷とかも行っちゃうんで、なんと。

Hajime Minowa   11:26
はい。大量のリクエストが全部流れることになるので、多分、疑似的なリクエストが飛んでくると思うんですよ。まあ。

高垣 龍平   11:30
Four calls.
はい。

Hajime Minowa   11:35
さも、練習場から取りに来られたような。

高垣 龍平   11:38
うん。うん。

Hajime Minowa   11:38
形で何かしらでこう乗り越えられて、個人情報こう抜かれちゃいますよみたいなことがないよねっていうと、この診断になるので。

高垣 龍平   11:46
はい。

Hajime Minowa   11:47
はい。
その渡った後、我々としたらそこから抜かれることはないよねってなって。渡った先からは我々のサービス外になるので。

高垣 龍平   11:53
はい。
はい、あ、承知しました。であれば、ちょっとその辺のあの練習場との連携とか、なんかその、はい、あの負荷とかも、本番環境どうつなげるかとか、開発環境に向けるのかとか、そういったところも他の懸念点とかもちょっと洗い出してみて。はい、後ほどこちらお返しさせてください。

Hajime Minowa   11:57
はい。
はい。
そうですね。なので、今回お願いしたいのは、本番環境でもうやりましょうっていうことが、仮にまあ、ある程度もうオッケーであれば、もうオニットさんへの通信だけは止めといてくださいだけだと思うんですよね。その数日間。

高垣 龍平   12:25
ああ、そういうことですね。じゃあ別になんか、開発環境にわざわざ向けるとかじゃなくて、まあそこだけ止め止めるみたいな。

Hajime Minowa   12:26
はい。
はい。止めて。もう通信に行かないでくれればいいと。ただ戻してオッケーだった後に、最終的に本番のテストっていうのは、その後に今度は本番、官僚同士でやるっていうテスト。もうちょっと前後するかもしれないんですけど、どっかでさせていただきたいんですよ。

高垣 龍平   12:33
あ。
はい、はい。はいはい。
そうですね。最終のゲールテスト的なやつははい、必要かなと思います。

Hajime Minowa   12:45
はい。
はい。
はい。

高垣 龍平   12:49
ありがとうございます。

Hajime Minowa   12:50
はい。

高垣 龍平   12:51
はい。
である。あ、API認証周りの設定。この認証周りの設定って何を指してますかね

Hajime Minowa   13:00
ええとね、それこれもう1回確認しないとなんですけど、一応だ。今お話した部分で言ったら、APIの認証周りの設定って、我々がそこに対してまあアクセスするっていうところができる状態にしておいていただきたいので。

高垣 龍平   13:13
はい。

Hajime Minowa   13:14
はい。

高垣 龍平   13:15
ああ、えっと。例えばたくさんのリクエストを送りたいから、その度にラインログイン挟んでたらすごい。なんかライン上でしかできないようなあの認証とかもあるから。

Hajime Minowa   13:19
はい。
ああ、そうですそうです。あのラインの認証とかは外れるんだったら外しておきたいんですよ。実は全部。

高垣 龍平   13:30
はいはい。なんかもうそうっす。あの、ちゃんと負荷をつけれる状態にしたいっていう。

Hajime Minowa   13:33
もう裸の状態で、今回作るアプリケーションの登録のフローと変更のフローとAPIでコールするフローっていうところを全部こう裸の状態にしたいしてもらいたいっていう。

高垣 龍平   13:45
あ、承知しました。あの、じゃあ、そのあたり、あれですね。あのセキュリティ診断がしやすいような状態を作るっていう意味で。はい、理解しておきます。はい。で、あとは信頼アカウント。アカウントはこれはラインですかね。AWS。

Hajime Minowa   13:47
はい。
あ、おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。はい。
あのテスト用のもうラインがアカウントの疑似的なもので、ラインのこう認証を通さないような形ができるんであれば、このアカウント使ってくださいっていうのを2 3個用意してこう。ユーザー側とかゴール練習場側のアカウントと。ええユーザーですね。

高垣 龍平   14:02
結論。
はい。

Hajime Minowa   14:15
一般の消費者コンシューマー向けのアカウントっていうのを。まあ、我々がそれ登録したものを使いましてもらっていいですよって言うんだったら、それで登録しますし。

高垣 龍平   14:15
あ。あ。

Hajime Minowa   14:25
ただ、理論上、ラインアカウントを一個に対して一アカウントしか作れないので、ラインIDを作っていかなきゃいけないってことになっちゃうんで。そうすると。

高垣 龍平   14:25
はい。わかりました。
そうですね。

Hajime Minowa   14:34
はい。それをなんかくぐり抜ける方法があるんだったら、それをちょっと用意お願いしたいなっていう。

高垣 龍平   14:39
はい、承知しました。こちらもはい、検討させていただきます。こちらって日吉さん、普段なんか。

Hajime Minowa   14:40
はい。
はい。

高垣 龍平   14:47
あのクラスメソッドのスマホからラインの。まあテストでテストユーザーとか作ったりしてると思うんですけども、他の案件とかだといろんな負荷をかけるとか考えた時に、なんかめちゃくちゃ作るってなったらどういうやり方とかあったりします

日吉 杏太   14:50
うん。
はい。

高垣 龍平   15:02
するんですかね。

日吉 杏太   15:04
めちゃくちゃつくる。ユーザー数をですか

高垣 龍平   15:06
ユーザー数自体はです。そんなに作らなくてもいいのか。別にそのそのユーザーからたくさんリクエストみたいな文脈だったら、まあ、うちのスマホを使うって感じですかね。

日吉 杏太   15:11
そうっすね。
ええと。あ、これはあれですよね。そのセキュリティ診断の会社さんに、その負荷テストみたいなやってもらうっていうことですよね。

Hajime Minowa   15:26
そうです。このIDでアクセスしてくださいっていう口を開けるみたいなイメージなので。

日吉 杏太   15:29
うんうんうん、はいですよね。はい。なので、まあ、こちらがっていうよりは、はい、あのアカウント用意してあげて、それ使って負荷テストやってくださいだとはい、思ってますってところで、ちょっとそこの用意は、はい、あの、確認させていただきますっていうのと、あの、弊社もあの、他の案件とかでもこんな感じで、あの。

Hajime Minowa   15:31
はい。
はい。

日吉 杏太   15:47
ええ。セキュリティ診断やってる案件とかあったりするので、ちょっとそこでどうやってるのかっていうのをちょっと改めて確認してみます。はい。

高垣 龍平   15:56
はい。ありがとうございます。

Hajime Minowa   15:57
なんかミニアプリ上の通信とかも遮断しないでやれる方法とか、もしあったりするんだったら、それもぜひ教えていただけると。我々としてはこう、練習場さん向けとライン側の通信は全部遮断しないといけないんじゃないかっていう、こう指摘が指摘というか、確認があったので。

日吉 杏太   15:58
ですね。うんうん。
うんうん。うん。
はい。

高垣 龍平   16:10
あ。あ。

Hajime Minowa   16:13
まあ、織田さんが間違いな**うなるならざるを得ないと思うんですよ。バンバンバンバンこう、僕らが投げる仮認証みたいなものがバンバンバンバン。本当にこう流れたら、実際の練習場側の織田さんが飛んでも困るので。

日吉 杏太   16:14
はい。
そうっすね。
うんうん。うんうん。
はい、そうっすね。えっと、あの、そうですね。あのライン側にライン側の認証というか、なんかそこも切っとかないと。あのライン側、基本的に負荷テストはしないでください。なので、ああですです。なので、ちょっとそこらへんも切るとか、ちょっとそこらへんのお作法的なところは。はい、あの。

Hajime Minowa   16:25
はい。
はい。
やっちゃダメって書いてありますよね。はい。

Yosuke Okada   16:42
うん。

日吉 杏太   16:42
ほかの実績とかも、ちょっと確認しながら共有させていただきます。

高垣 龍平   16:49
はい。

Hajime Minowa   16:50
はい。お願いします。

高垣 龍平   16:52
はい。ではえっと、診断後のアプリ修正対応ってところで、もしかしたら指摘が入ったところに対して、まあ修正しないといけないよみたいなお話ですよね、こちらは。

Hajime Minowa   17:02
そうです。はい。まあ、脆弱性心が出たらってことですね。

高垣 龍平   17:03
はい。こちらはこちらです。
あ、そうですね。もちろんこちらははい、ご対応させていただきます。まあ、ただそうですね。そのために、ちょっとあの、早めに開発を進めていって、ゴースルをちょっと残しておくみたいな取り組み、あのところはちょっと調整しておかないとなって今思ってました。

Hajime Minowa   17:07
はい。

高垣 龍平   17:21
はい。

日吉 杏太   17:21
まあ、そんなに今までの実績で、なんかそんなにあのめちゃくちゃ対応が必要なものって出るとは思ってないんですけど。まあ例えばまあそれが1日2日ぐらいの対応で、あの、対応できるのであれば、あの、いいんですけど、例えばまあ万が一。
なんか1週間かかりますみたいな。なんかそういうものが出てきたら、ちょっとご相談させていただくかもしれないです。

Yosuke Okada   17:38
え

Hajime Minowa   17:42
まあ、対応のなんでしょうね。難易度というか、実際にもうこれ、そもそもそれ潰さないと世の中出しちゃダメだよねみたいなものだけが基本的には潰す対象になるので。

日吉 杏太   17:45
そうっすね。
はい。
そうですよね。はい。でもなんか。

Hajime Minowa   17:53
ああ、で、我々も外部に委託するので、いわゆる広くあまねくこうあるような、こうなりすましだったりとか、違う人が流れるみたいなものとかも、まあもちろんですけども、なんかこう、不正なリクエストを投げると、それに対してちゃんと返しちゃってるみたいなこととかがなければ、基本的にはそんなにこう。

日吉 杏太   17:56
はい。
はい。
はい。

Hajime Minowa   18:10
なんでしょうね。また作り替えなきゃいけないみたいなことっていうのは、まあ過去にもそこまで出たことはないので。で、御社の場合、いろんと今回のラインミニアプリ作られている事例もあるので、おそらくですけど、そこまでのものは出てこないとは思ってます。ただまあ確認事項というかではあるので。

日吉 杏太   18:13
うんうん。うん。
はい。
うんうん。うん。
はい。

Hajime Minowa   18:26
はい。

日吉 杏太   18:27
そうですね。なんかあの、はい、脆弱性のなんかレベルみたいなのが多分出るじゃないですか。まあ、ハイハイとかプライオリティみたいな。基本的にはハイを対応するぐらいのイメージですね。うんうん。

Hajime Minowa   18:28
出てきた際には。
ありますあります。はいはいはいはいはい、ミドルロー、ああ、そうですね。で、ミドルの中でもこれはやっておけるんだったらですけど、どうですかできますかみたいなものは、過去の事例でも結構ベンダーさんに相談させてもらって、あ、それだったらすぐ対応できるんで、ここまではやりますよみたいな感じの。まあやり取りっていうのは。

日吉 杏太   18:45
うんうん。うん。
はい。

Hajime Minowa   18:50
あの。過去の事例でも同じようにさせてもらったりもするので。

日吉 杏太   18:53
承知しました。はい。同じような感じで。はい、できると思います。はい。

Hajime Minowa   18:54
はい。
はい。

高垣 龍平   18:59
はい、ありがとうございます。えっと。で、最後あれですね。ソースコードの提供可能かっていうところで、これはセキュリティベンダーさんにお渡しするかどうかみたいな話ですよね。

Hajime Minowa   19:10
あの、求められた時ですね。ベンダーさん側からが、例えばエラーを。

高垣 龍平   19:13
はい。

Hajime Minowa   19:16
出た内容とか。まあ、もちろんそのケースバイケースがあるんですけども。あの、絶対的にこう開示してくださいみたいな話じゃないので。

高垣 龍平   19:17
はい。
はい。
はい。

Hajime Minowa   19:25
はい。

高垣 龍平   19:26
こちらはひしさん、お答えできますかね

日吉 杏太   19:28
あ、そうですね。はい。求められたら、そこは柔軟にも対応させていただきます。

高垣 龍平   19:34
はい、ありがとうございます。で、リクエスト数ですね。はい、こちらもはい、あの、お出しさせていただきます。今、あの、ざっくりはお答えできるんですけども、まあ開発を進める中で、まあなんか、あの、やっぱりこのURL、あの、リクエストっていうか、あの。

Hajime Minowa   19:35
はい。

高垣 龍平   19:50
ええと、APIが増えたとか、そういったところもあると思うんで。まあちょっとあの、完全に確定次第、こちらも共有させていただきます。
はい。
他に何かあのご質問ございますでしょうか

Yosuke Okada   20:06
ありがとうございます。一旦ちょっとご確認いただくところと、あとセキュリティ診断に関するやり取りも、ちょっと一個チケット起用して、その中でできればなと思いますので、あの都合のいいタイミングでちょっとチケット起用していただければ助かります。

高垣 龍平   20:15
はい。
はい。
はい。承知しました。

Yosuke Okada   20:25
すみません。よろしくお願いします。

高垣 龍平   20:26
はい。
ございます。
えっと、あとはライム二アプリのチャンネルに皆さんをご招待したので、こちらあの、承認お願いしますといったところでございました。はい。ちょっと進捗というか、まあ、どういう状況になっているかを確認させていただきますと。
うん。
GTOの皆様は箕輪様とええと、岡田様とサンプルユーザーが一名。
ですかね。はい。

Yosuke Okada   21:05
これはマツオですかね。はいはい。

高垣 龍平   21:07
あ、松尾様ですかね。はいはい。あ、はい。あの、招待させていただいたメンバーは入っていただけてるかなと思うので。はい。ありがとうございます。

Yosuke Okada   21:18
おります。

高垣 龍平   21:19
はい。で、次ですね。アンケートセクションのデザイン追加というところで、あの会員登録のところの下の方に、アンケートのところも、あのデザイン必要だよな、デザイン必要だよねってところで、前回お話させていただいたと思うんですけれども、こちらは。
ええと、デザインに多分反映されておりまして。
そうです。
それですね。
はい。
こういう形で早川さんに作っていただいたんですけれども。認識的には問題ないですかね。
多分、もしかして違う課題でやり取りされてるかもしれないんですが。

Yosuke Okada   21:55
はい。

高垣 龍平   22:01
はい。

Yosuke Okada   22:04
そういないです。イメージ通りこんな感じです。はい。

高垣 龍平   22:07
はい。
ありがとうございます。

Yosuke Okada   22:10
ありがとうございます。

高垣 龍平   22:12
はい。
早川さんからも何か大丈夫ですかね共有事項等。

早河 優   22:19
はい。えっと、一応その一個しか選べないものはラジオボタンで、複数選択はチェックボックスにして必須ではないっていうのは、まあ必須でないで大丈夫ですって書く。

高垣 龍平   22:27
ええ
一応これは全部必須ではないってことですもんね。

早河 優   22:34
はい。
そうです。

Yosuke Okada   22:39
はい。

早河 優   22:40
はい。であれば、はい、こちらで問題だけ。はい。

高垣 龍平   22:42
はい。
ありがとうございます。あ、ごめんなさい。あの、僕からの質問になっちゃうんですけども、これ、そもそも必須じゃないけど、特になしがあるってのはどういう扱いなんでしたっけ入れ、何も入れなくても特になしと同じ状態ってことですよね。

早河 優   22:45
あれです。

Yosuke Okada   23:02
それあれその質問はいったん仮で入れてもらってる。
感じですかね。

高垣 龍平   23:09
こちらはありましたよね。なんか確か。

早河 優   23:09
あ。
そうですね。選択肢として。あ、なので、一旦そのいただいた内容で。はい、組み込んで。

Yosuke Okada   23:20
あ、本当ですか。すみません。えっと。

高垣 龍平   23:25
あ、これですね。以前、あの加田様にいただいたアンケートの内容。はい。こちらで多分そのまま早川さんに入れていっていただいたんじゃないかなと思うんですけれども。

Yosuke Okada   23:34
ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。
あ、でもこれはいったん。あの。
無回答なら無回答でよくて。で情報として欲しくない人が特になしっていう選択肢があればいいのかなっていうので入れさせてもらってます。

高垣 龍平   23:49
はい。
あ、はい、わかりました。ありがとうございます。

Yosuke Okada   24:00
はい。

高垣 龍平   24:03
はい。
で、ええと、外部接続テスト用の検証環境準備っていうところで、多分おそらくあれですね。お新戸様にあの、提供するあの、こっちのIPアドレスであったりとか、あのトークンとかをあの、ご提供するっていうお話だったと思うんですけども、こちらちょっとはい、今準備しております。
はい。
うん、いったん前回中での確認は以上になります。ええと、続きまして、バックログの残課題をちょっと拾っていこうかなと思うんですけれども、ええ、座員の方が今どうなっているかと申し上げますと、おそらく。
はい。方向性は問題ないというところで、こちらどうしますか一旦完了にしちゃいますか
多分、この課題自体は大まかなデザインのあれですよね。話をするような場所だったかなと思うんですけれども。

Yosuke Okada   24:56
うん。うん。

高垣 龍平   25:02
何か他にあのデザインの依頼とかあれば別で課題立てていただいて、いったんこちら閉じる。でもちょっといいのかなって今思ってました。

Yosuke Okada   25:13
事業としては、はい問題。そのその進め方に問題ありません。

高垣 龍平   25:19
はい。いったんこちら完了にしちゃいます。

Yosuke Okada   25:25
はい。

高垣 龍平   25:25
はい。ありがとうございます。
はい。で、アイコン製作の方が。
はい。今あれですかね。はい。

早河 優   25:39
はあ、そうですね。今フィードバックいただいたんで。はい、えっと。
反映をしている最中。

高垣 龍平   25:49
はい。ありがとうございます。

Yosuke Okada   25:51
あります。

高垣 龍平   25:53
はい。
で、グーグルアナリティクスの方がちょっと自分見れてなかったんですけども、西田さんと丸山さんの方で進めさせていただいて、進めてもらっていて。まああれですよね。多分西田さんの方で実装も始めてるって感じですかね。

西田 将幸   26:12
はい、そうですね。いただいたあのタグの組み込みっていうのを、もうそろそろ出ているところなので、それを共有させていただきまして、その後調整していくというような流れを考えております。

高垣 龍平   26:22
はい。ありがとうございます。

Yosuke Okada   26:28
うん。

高垣 龍平   26:29
こちらが連携の仕様書をまとめた課題なので、はい、大丈夫で。で、こちらがあれですね、練習場のマスターの連携についてなんですけども、こちら、あの、先ほどお話しさせていただいたように、はい、あの。
ジデオ様の方で、あのネタウェアハウスチームと確認していただくということでした。で、こちらもですね、CSVカラム、はい、何を入れるのかというところですが。はい、こちらもはい。えっと、確認でき次第、ご共有お願いします。

Yosuke Okada   27:01
はい。

高垣 龍平   27:03
はい。で、多分この辺が新しく追加されているものになってまして。
あ、こちらが問題ないという回答だったんですかね。
はい。あの、あれですね。先ほど確認したアンケートのお話になりますので。はい。こちら問題ないのであれば、はい、完了にしちゃってもいいかなと思うんですけれども、いいですかね。

Yosuke Okada   27:20
はいはい。大丈夫です。はい。
はい。大丈夫です。

高垣 龍平   27:31
はい。ありがとうございます。
こちら完了にしちゃいます。
はい。で、えっと、ちょっと前にteamsの方で、橋本様からちょっとご依頼いただいたQRコードを大きくしたいみたいな話をはいいただいたと思うんですけども。そちらちょっと早川さんに検討していただいて。
はい。で、課題を出させていただいてもらってます。まあ、イメージとしてはここですかね。タップしてQR全画面表示できるようが分かるようにタップして、拡大表示ボタンを追加させていただいて。
はい。ここを押すとえっとQRコードが見れ、大きくなるみたいなことをイメージしてるんですけれども。どうですかね。イメージ的にはこんな感じですかね。

Yosuke Okada   28:18
うんうん。うんうん。
あ、はい。大丈夫だと思います。

高垣 龍平   28:26
ここのボタンをタップするとこうなるんですよね。このQR自体は特にタップしても何も起きないみたいなイメージですかね。

早河 優   28:33
あ。
一応、そのタップして拡大表示のボタンだけだと、ちょっと押せるエリアが狭いQRタップでも書く。

高垣 龍平   28:42
はい。
ああ。はい。

早河 優   28:45
で、かつ、まあ、その気づきの意味、ボタンも添えない。はい。

高垣 龍平   28:51
うんうんうんうん、じゃあこの。はい、ありがとうございます。このボタンを押しても大きくなるし、QR自体を押しても大きくなるみたいなイメージですかね。

早河 優   29:01
はい。

高垣 龍平   29:02
はい。ありがとうございます。
岡田様、こちらイメージの。なんかあってますかね

Yosuke Okada   29:07
はい、大丈夫です。ありがとうございます。

高垣 龍平   29:10
はい。ありがとうございます。じゃ、こちらの。

Yosuke Okada   29:12
あとはちょっともうテストしながらで、もしちょっと読み込めない場合とかが起きたらちょっと。もしかしたらその都度もう少しプラッシュアップあるかもしれないんですけど、一旦ちょっとこのこの方向で進めさせていただければ幸いです。

高垣 龍平   29:19
はい。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。で、残りがえっと、規約系ですね。こちら。はい、あのと用意できましたらご共用お願いしますというところと、あとあれですね、ラインのサービスメッセージのえっと具体的な。

Yosuke Okada   29:48
はい。

高垣 龍平   29:53
何を入れるかみたいな話をこちらの課題でやりやり取りさせていただいているのですが。はい。えっと。

Yosuke Okada   29:59
はい。

高垣 龍平   30:01
一応テンプレートがあって、それ通りに基本的には入れることしかできないです。で、今回の話であれば、ちょっとこちらでいただいたように、伝えたい情報として発行に成功したこと。日時、どの練習場
他、あとはあの、そのライミニアプリの遷移ボタンですね。この四つを載せていただきたいというお話を。ちょっと。はい、ご要望としていただいたんですが、まずあとあれですね、会員番号が必要ないっていうところもちょっとあったと思うんですけれども。
ここの会員番号は実はあのタイトルになるんで、どうしても載せなきゃいけないっていう制約が一つありまして。で、あとその練習場、どこの練習場で発行されたかとか、いつ発行されたかみたいなところを具体的に載せるようなラベルが。
用意されてないんですね。こちらのテンプレートに。

Yosuke Okada   30:55
うーんなるほど。

高垣 龍平   30:57
このラベルを消すことはできるんですよ。

Yosuke Okada   31:00
うんうん。うんうん。

高垣 龍平   31:01
あの、何も入れないと、そもそもこのフィールドが表示されないみたいな感じで。で、今のところ実現できるのは、その詳細はこちらっていうところから。えっと、ミニアプリに飛ぶってことは可能なんですね。

Yosuke Okada   31:16
うんうん。うん。うんうん。

高垣 龍平   31:17
で、あとはえっと、初会員証の発行に成功したことってこと。これ自体はまあ、あの、このメッセージが飛んできたことが、もうその証明になるかなと思っているので、はい、問題ないかなと思ってるんですけれども。
まあ、こういった形の、かなりもうシンプルなものであれば、はい、可能かなと思ったんですけれども。いかがですか

Yosuke Okada   31:42
会員番号。
の値はもう会員番号と数字のしか入れられないっていうことですかね。

高垣 龍平   31:48
はい。
会員番号の数字です。あ、そうですね。この会員番号っていう文字列はもう固定で。で、あとは数値。
ナンバー型ですね。

Yosuke Okada   32:08
これって、例えばそのいろんな練習場さんで発行した時に、会員番号っていうものは。えっと、一人の方に。

高垣 龍平   32:15
はい。

Yosuke Okada   32:19
一個のもの。っていうイメージでしたっけ。

高垣 龍平   32:22
会員番号は練習場ごとにですね。
編集場ごとにそうですね。違う番号ですね。

Yosuke Okada   32:26
で、市場ごとに違う番号。
なるほど。なるほど。
でも、もうかえ変えようがないというか。もうこ、これ以外に特にできないですもんね。

高垣 龍平   32:43
そうですね。これ以外は。はい。難しいですね。

Yosuke Okada   32:54
であればもうラベルの項目とかももう決まっているものなんですよね。詳細はこちらとか。

高垣 龍平   33:01
あ、そうです。この四つだけですね。まあ、出す消すはできるんですけれども。はい、もうラベルは決まってて、その値もはい、URLしか入れれない。URL。まあ、ストリングですね。しか入れてないみたいな形です。

Yosuke Okada   33:06
はいはい。
ディテールの値は変えることはできるんですか例えばなんですけど。

高垣 龍平   33:21
ディテールはこう。ディテールも難しいはず。ちょっとごめんなさい、こちら。

Yosuke Okada   33:26
もう。

高垣 龍平   33:28
リテールははい、できないような気がしてるんですけれども。じゃ、西田さんかひろしさんか、わかる方いますか登録が完了しましたって。

日吉 杏太   33:41
ええと、ラベルの値がなんかその変数みたいな形になってないので登録完了しました。で、固定だと思います。

Yosuke Okada   33:44
あ。

高垣 龍平   33:45
変数。
ですよね。

Yosuke Okada   33:51
なるほど。なるほど。

日吉 杏太   33:52
うん。
ですね。まあ、ちょっと。

Yosuke Okada   33:55
父が。

日吉 杏太   33:58
まあ前提として、このサービスメッセージって、この無料で送れるメッセージなので、なんですかね、ちょっと例えば、なんか少し用途が違った内容の、このなんですか、ちょっとこのメッセージをハックするみたいな使い方ができないように、ちょっとガチガチに作られてるっていうのは仕組みとしてあって。

Yosuke Okada   34:13
うん。
うんうん。うんうん。

日吉 杏太   34:16
なので、ちょっとこういったところも固定になっちゃってる。みたいな感じですね。

Yosuke Okada   34:21
承知しました。じゃあもうこのシンプルな内容でいいかなと思います。

高垣 龍平   34:29
はい、これあれですもんね。あの、アクティベーションした時に、何らかの形でユーザーがあのアクティベータ完了したんだなってわかればいいみたいな。そういった、なんか最初のまあ用途というか、あのですもんね。で、それで理論理を。

Yosuke Okada   34:42
はいはい。
そうですね。

高垣 龍平   34:45
リロードボタンをあの、能動的に押していただいて、本会員証にあの、更新していただくみたいなところが必要だ。あの、なんかあったと思うんですけども、まあそのための通知として機能できれば、まあ一つ役目としては果たせてるんじゃないかなって今思ってます。
ちょっと。

Yosuke Okada   35:02
そうっすね。ありがとうございます。ちなみに、このプレビューの一番下のサービスメッセージっていうところは。えっと、ここはラインミニアプリの。

高垣 龍平   35:07
はい。
はい。

Yosuke Okada   35:16
あのう。アカウントになるんですかね。

高垣 龍平   35:20
これは。

Yosuke Okada   35:20
変わっちゃうんですかね。

高垣 龍平   35:22
これなんこれ確かにちょっと自分押したことないんで、どこに飛ぶか言われてみれば今わかんない状態なんですけれども。わかる方いらっしゃいますか

日吉 杏太   35:32
ええ

高垣 龍平   35:32
なんか。

日吉 杏太   35:34
これはええ。基本ミニアプリに飛ぶだったはず。

高垣 龍平   35:36
これ、なんですかね

Yosuke Okada   35:39
うんうん。うんうん。

高垣 龍平   35:42
ミニアプリ。

日吉 杏太   35:42
です。****ょっとごめんなさい。確認しますね。念のため。はい。

高垣 龍平   35:45
そうですね。

Yosuke Okada   35:47
あ、マルチです。

高垣 龍平   35:49
もしかしたら、今。

日吉 杏太   35:51
えっと。

高垣 龍平   35:51
お知らせ。

亀田 晋一   35:53
なんか多分もともと用意されたサイトごんちゃならごんちゃだったりなんとかなので、ラインミニアプリ飛んでいくであってると思います。なので、そこサービスメッセージなんですけど、あの企業の内容が出てくるって感じです。

Yosuke Okada   36:01
え

高垣 龍平   36:02
あ。あ。

Yosuke Okada   36:06
うんうんうん。うんうんうん。

高垣 龍平   36:08
あ、ほんとだ。自分のやつ。でも今確認してるんですが。そうですね。

日吉 杏太   36:13
うん。

Yosuke Okada   36:13
うんうん。うん。

日吉 杏太   36:15
そうっすね。ミニアプリに飛ぶ。うん。

高垣 龍平   36:22
です。
はい。

Yosuke Okada   36:25
承知しました。
ありがとうございます。

高垣 龍平   36:28
はい。

Yosuke Okada   36:34
はい。じゃあもうこの内容で進んでいくで大丈夫です。

高垣 龍平   36:39
はい。ありがとうございます。
では一旦バックログのはい残課題は軽くさらえました。他に何か。えっと、ここで相談したいこととか確認したいことございますでしょうか
大丈夫そうですかね。

Yosuke Okada   37:08
はい。グロゴに関しては。はい。大丈夫です。

高垣 龍平   37:12
はい。バックラブ以外も大丈夫そうですか

Yosuke Okada   37:15
あ、ちょっとあの。
これ、チャットでまたご相談させていただきたいんですけど、来週が月曜が祝日で、ちょっと木曜日が。私があのちょっと外出の予定があって、定例の時間とかぶっちゃうので、ちょっと来週のスケジュール調整をまた。

高垣 龍平   37:24
あ。あ。

Yosuke Okada   37:34
あの。チャット上でさせていただければと思っております。

高垣 龍平   37:37
はい。承知しました。

Yosuke Okada   37:39
はい。

高垣 龍平   37:40
はい。
他に皆様から何かございませんか
大丈夫そうでしたら、はい。じゃあちょっと早いですが終わろうかなと思います。

Yosuke Okada   37:53
大丈夫です。うん、はい。

高垣 龍平   37:53
大丈夫ですかはい。ありがとうございます。
はい、ではあの、ちょっと。はい、あの、20分ほど早いですが、今日はこれにて終わりにしたいと思います。はい、今年も一年間よろしくお願いいたします。

Yosuke Okada   38:04
はい。
はい。何卒よろしくお願いします。失礼します。失礼します。失礼します。

亀田 晋一   38:06
失礼いたします。ありがとうございます。失礼いたします。

日吉 杏太   38:07
よろしくお願いします。

Hajime Minowa   38:07
お願いいたします。します。ありがとうございます。

Yosuke Okada   38:09
ありがとうございました。
失礼します。

Hajime Minowa   38:13
失礼します。

Yosuke Okada 文字起こしを中止しました